DEEP REINFORCEMENT LEARNING BASED

5G Resource Allocation

Paralel İş Planı & Teknik Kılavuz

| İSMAİL KABAK RL & DQN Agent | BERK HAKAN ÖGE 5G Ortam Simülasyonu | EMRE CAN TUNCER Baseline & Evaluation |
| --- | --- | --- |

Mobile Communication Networks | CSE 476 | March 2026

Paralel Çalışma Prensibi

Bu planda 6 phase var. Her phase'te 3 kişi eş zamanlı farklı modüller üzerinde çalışır. Hiçbir kişinin işi diğerinin koduna bağımlı değildir — conflict olmaz. Phase sonunda herkesin çıktıları birleştirilir (entegrasyon noktası).

Kural: Herkes kendi klasöründe çalışır. Entegrasyon sadece phase sonu toplantılarında yapılır.

Proje Klasör Yapısı:

project/

├── env/              ← Berk'in alanı (5G ortam simülasyonu)

├── agents/           ← İsmail'in alanı (DQN agent)

├── baselines/        ← Emre'nin alanı (scheduler algoritmaları)

├── evaluation/       ← Emre'nin alanı (metrikler, grafikler)

├── utils/            ← Ortak yardımcı fonksiyonlar

├── results/          ← Deney sonuçları ve grafikler

├── configs/          ← Hiperparametre YAML dosyaları

├── main.py           ← Tek komutla çalıştırma

├── requirements.txt

└── README.md

Interface Sözleşmesi (Phase 1 sonunda herkes buna uyar):

1. env.reset() → state (np.array, boyut: 2*N_UE + N_RB)

2. env.step(action) → (next_state, reward, done, truncated, info)

3. action: np.array, boyut N_RB, her eleman 0..N_UE-1 arası (hangi UE'ye atanmış)

4. reward: float (skaler)

5. Tüm scheduler'lar aynı imzayı kullanır: scheduler.allocate(state) → action

| PHASE 1 | TEMEL KURULUM — Herkes Paralel Başlar |
| --- | --- |

Herkes aynı gün başlar. Kimse kimseyi beklemez. Her kişi kendi modülünü bağımsız geliştirir.

🟡 BERK  Berk Hakan Öge

1. Proje reposu ve ortam kurulumu

Git repo aç, requirements.txt yaz (pytorch, numpy, matplotlib, gymnasium), klasör yapısını oluştur.

2. Log-distance path loss modeli

PL(d) = PL₀ + 10·n·log₁₀(d/d₀). Parametreler: PL₀=128.1 dB, n=3.76 (urban macro). Her UE'ye 50m-500m arası uniform rastgele mesafe ata.

3. SNR hesaplama fonksiyonu

SNR_dB = P_tx - PL(d) - N₀. P_tx=46 dBm (gNodeB gücü), N₀ = -174 + 10·log₁₀(B) dBm (termal gürültü). B = bant genişliği per RB.

4. Shannon kapasite hesabı

C = B · log₂(1 + SNR_linear). SNR_linear = 10^(SNR_dB/10). Bu her UE'nin o anki maksimum veri hızı.

5. Birim testleri yaz

100m'de SNR ≈ 20-25 dB olmalı, 500m'de ≈ 0-5 dB olmalı. Negatif SNR olmamalı (clamp at 0).

| ÇIKTI | env/channel_model.py — mesafe verince (SNR, kapasite) döndüren, test edilmiş fonksiyonlar. |
| --- | --- |

🔵 İSMAİL  İsmail Kabak

1. DQN Q-Network mimarisi (PyTorch)

nn.Module sınıfı. Input: state_dim → FC(256) → ReLU → FC(256) → ReLU → FC(action_dim). Xavier initialization uygula.

2. Target Network mekanizması

Q-Network'ün kopyası. Her C=1000 adımda ağırlıklar kopyalanır (hard update). Amaç: eğitim hedefinin sürekli kaymasını önlemek.

3. Experience Replay Buffer

collections.deque(maxlen=100000). store(s, a, r, s', done) → sample(batch_size=64) → rastgele mini-batch döndür.

4. Epsilon-greedy action selection

ε olasılıkla rastgele action, (1-ε) olasılıkla argmax Q(s,a). ε: 1.0 → 0.01 (linear decay, 50000 adımda).

5. train_step() metodu

Buffer'dan batch sample → Q(s,a) hesapla → target: r + γ·max(Q_target(s',a')) → MSE loss → Adam optimizer (lr=5e-4) → backprop.

| ÇIKTI | agents/dqn_agent.py — DQNAgent sınıfı: select_action(), store_transition(), train_step(), save(), load() metodları. |
| --- | --- |

🟢 EMRE  Emre Can Tuncer

1. Round Robin scheduler

Global sayaç tut. Her RB'yi sıradaki UE'ye ata: RB_0→UE_0, RB_1→UE_1, ..., RB_N→UE_0 (mod N). En basit ve en adil yöntem.

2. Proportional Fair scheduler

Her UE için priority = instant_rate / average_rate. En yüksek priority'li UE, bir sonraki RB'yi alır. average_rate exponential moving average ile güncellenir (α=0.001).

3. Random Allocation scheduler

Her RB'yi np.random.randint(0, N_UE) ile rastgele bir UE'ye ata. Alt sınır referansı.

4. Ortak scheduler arayüzü (interface) tanımla

Her scheduler sınıfı: __init__(n_ue, n_rb), allocate(state) → action (np.array). Bu sayede agent ile scheduler'lar birbiriyle değiştirilebilir.

5. Evaluation metrik fonksiyonları

calculate_throughput(allocation, snrs) → float, calculate_fairness(throughputs) → float (Jain's Index). Bunlar ileride herkesin kullanacağı ortak fonksiyonlar.

| ÇIKTI | baselines/ → 3 scheduler sınıfı + evaluation/metrics.py → throughput ve fairness fonksiyonları. |
| --- | --- |

⚡ ENTEGRASYON NOKTASI: Phase 1 sonu: 3 kişi bir araya gelir. Berk'in channel modeli + Emre'nin metrikleri + İsmail'in agent arayüzü uyumlu mu kontrol edilir. Interface sözleşmesi onaylanır.

| PHASE 2 | MODÜL BİRLEŞTİRME — Environment + İlk Testler |
| --- | --- |

Berk, Phase 1 çıktılarını Gymnasium ortamına sarar. İsmail, agent'ı mock environment ile test eder. Emre, baseline'ları gerçek ortama bağlar.

🟡 BERK  Berk Hakan Öge

1. Gymnasium Environment sınıfını yaz

gymnasium.Env'i extend et. __init__: N_UE, N_RB, cell_radius parametreleri. observation_space ve action_space tanımla.

2. reset() metodu

UE pozisyonlarını rastgele ata → SNR hesapla → throughput'ları sıfırla → state vektörü döndür: [snr_1..snr_N, throughput_1..throughput_N, rb_occupancy].

3. step(action) metodu

Action'ı al (N_RB boyutlu array) → her UE'nin throughput'unu hesapla → reward hesapla (α·Σthroughput + β·Jain) → state güncelle → (state, reward, done, truncated, info) döndür.

4. Reward fonksiyonu entegrasyonu

Emre'nin metrics.py dosyasındaki fonksiyonları import et. α=0.5, β=0.5 default, config'den değiştirilebilir.

5. Ortam doğrulama: 100 rastgele step çalıştır, state boyutlarını kontrol et

gymnasium.utils.env_checker ile environment'ı doğrula. Hatalı boyutlar veya NaN reward varsa düzelt.

| ÇIKTI | env/network_env.py — Gymnasium uyumlu FiveGEnv sınıfı. env = FiveGEnv(n_ue=10, n_rb=50) şeklinde çalışır. |
| --- | --- |

🔵 İSMAİL  İsmail Kabak

1. Mock environment ile agent'ı test et

Basit bir CartPole benzeri ortam yaz (state_dim=4, action_dim=2). DQN'in öğrenebildiğini doğrula. 500 episode'da reward artmalı.

2. Action space adaptörü yaz

5G ortamında action space büyük (N_RB boyutlu). Bunu DQN'e uygun hale getir: örneğin N_UE adet aksiyon (her UE'ye ağırlık), sonra ağırlıklara göre RB dağıt.

3. Eğitim döngüsü iskeleti

train.py: for episode in range(N): state=env.reset() → while not done: action=agent.select_action(state) → env.step(action) → agent.store() → agent.train_step().

4. Logging altyapısı

Her episode sonunda: episode_reward, avg_reward_100, epsilon, loss değerlerini CSV'ye yaz. Sonra Emre bunları grafiğe çevirecek.

| ÇIKTI | agents/train.py — eğitim döngüsü. agents/dqn_agent.py güncellenmiş (action adapter eklenmiş). |
| --- | --- |

🟢 EMRE  Emre Can Tuncer

1. Baseline'ları mock environment ile test et

Kendi yazdığın scheduler'ları basit bir test ortamında çalıştır. Round Robin'in fairness'ı ≈ 1.0 olmalı.

2. Baseline evaluation runner yaz

evaluate_baseline(env, scheduler, n_episodes=100) → ortalama throughput, fairness, per-episode detaylar döndüren fonksiyon.

3. Grafik şablonları hazırla

evaluation/plots.py: bar_chart(methods, values, title), convergence_plot(rewards), boxplot(per_ue_throughputs). Matplotlib + seaborn stili. Şimdilik dummy veriyle test et.

4. Config dosyası yapısını oluştur

configs/default.yaml: n_ue, n_rb, alpha, beta, lr, gamma, epsilon_start, epsilon_end, buffer_size, batch_size. Tüm hiperparametreler tek yerden kontrol edilsin.

| ÇIKTI | evaluation/ → evaluate.py, plots.py (şablonlar) + configs/default.yaml |
| --- | --- |

⚡ ENTEGRASYON NOKTASI: Phase 2 sonu: Berk'in environment'ı hazır. İsmail'in agent'ı ve Emre'nin baseline'ları bu environment üzerinde çalıştırılarak ilk end-to-end test yapılır.

| PHASE 3 | EĞİTİM & BASELINE ÇALIŞTIRMA |
| --- | --- |

Ana eğitim phase'i. İsmail agent'ı eğitir, Emre baseline sonuçlarını toplar, Berk ortam parametreleriyle deney yapar.

🔵 İSMAİL  İsmail Kabak

1. DQN eğitimini başlat (default config: 10 UE, 50 RB)

5000-10000 episode. Her 100 episode'da checkpoint kaydet (model_ep1000.pth). Hedef: reward'ın artık artmadığı noktaya (convergence) ulaşmak.

2. Eğitim loglarını takip et

Loss azalıyor mu? Epsilon decay düzgün çalışıyor mu? Reward platoya ulaştı mı? Divergence (reward düşüyor) varsa lr'yi azalt.

3. İlk hiperparametre sweep

3 farklı learning rate dene: 1e-3, 5e-4, 1e-4. En iyi convergence gösteren lr'yi seç. Sonuçları CSV'ye kaydet.

4. Reward ağırlıkları deneyi

(α=0.7, β=0.3), (α=0.5, β=0.5), (α=0.3, β=0.7) ile eğit. α yüksek → throughput odaklı, β yüksek → fairness odaklı. Trade-off'u gözlemle.

| ÇIKTI | Eğitilmiş model dosyaları (results/models/) + eğitim logları (results/logs/). |
| --- | --- |

🟡 BERK  Berk Hakan Öge

1. Farklı ağ senaryoları hazırla

Senaryo A: 10 UE, 50 RB (baseline). Senaryo B: 15 UE, 75 RB (orta). Senaryo C: 20 UE, 100 RB (yoğun). Senaryo D: 20 UE, 50 RB (kaynak kıtlığı).

2. Mobility modeli ekle (opsiyonel bonus)

Her episode başında UE'lerin pozisyonlarını hafifçe değiştir (random walk: ±10m). SNR'lar değişir → agent dinamik kanala uyum sağlamalı.

3. Environment stabilite testi

1000 episode boyunca ortamı çalıştır, state boyutlarında NaN veya inf olmadığını doğrula. Reward'ın makul aralıkta olduğunu kontrol et.

4. Senaryo config dosyaları yaz

configs/scenario_a.yaml, scenario_b.yaml, ... — her senaryo için parametreleri belirle.

| ÇIKTI | Farklı senaryo config dosyaları + stabilite test raporu. |
| --- | --- |

🟢 EMRE  Emre Can Tuncer

1. 3 baseline'ı tüm senaryolarda çalıştır

Her senaryo × her scheduler = 12 deney. Her deney 1000 episode. Throughput ve fairness ortalamalarını kaydet.

2. Baseline sonuç tablosu oluştur

CSV: scenario, scheduler, avg_throughput, std_throughput, avg_fairness, std_fairness. Bu tablo raporun Results bölümüne direkt gidecek.

3. İlk grafikleri üret

Baseline'ların karşılaştırma grafikleri: throughput bar chart, fairness bar chart (henüz DQN sonuçları yok, ama şablon hazır).

4. Per-UE analiz yap

Round Robin'de her UE'nin throughput'u nasıl dağılıyor? PF'de düşük SNR'lı UE'ler ne kadar throughput alıyor? Box plot ile göster.

| ÇIKTI | results/baselines/ → tüm sonuç CSV'leri + ilk grafikler. |
| --- | --- |

⚡ ENTEGRASYON NOKTASI: Phase 3 sonu: DQN en az 1 senaryoda eğitilmiş. Baseline sonuçları tamamlanmış. İlk karşılaştırma yapılabilir. Eğer DQN baseline'ları geçemiyorsa → hiperparametre/reward ayarı tartışılır.

| PHASE 4 | İNCE AYAR & ÇOKLU SENARYO |
| --- | --- |

DQN'i optimize et, tüm senaryolarda test et, sonuçları karşılaştır.

🔵 İSMAİL  İsmail Kabak

1. En iyi modeli tüm senaryolarda eğit

Phase 3'te bulunan en iyi hiperparametrelerle Senaryo A/B/C/D'de ayrı ayrı eğit. Her senaryo için ayrı model kaydet.

2. Network boyutu deneyi

2 katman × 128 nöron vs 3 katman × 256 nöron. Daha büyük network daha mı iyi öğreniyor? Eğitim süresi ne kadar artıyor?

3. Evaluation mode: greedy policy ile test

Eğitim bittikten sonra ε=0 ile 500 episode çalıştır. Bu, agent'ın gerçek performansı (exploration yok).

4. Convergence curve verilerini çıkar

Her senaryo için episode vs. average_reward grafiği verisi. Emre'ye CSV olarak ver.

| ÇIKTI | 4 senaryo × eğitilmiş model + evaluation sonuçları CSV. |
| --- | --- |

🟡 BERK  Berk Hakan Öge

1. Edge case senaryolar ekle

Tüm UE'ler yakın (yüksek SNR herkes için), tüm UE'ler uzak (düşük SNR herkes için), yarısı yakın yarısı uzak (mixed). Agent her durumda mantıklı davranıyor mu?

2. Ortam parametrelerinin etkisini analiz et

Cell radius'u değiştir (200m vs 500m vs 1000m). Path loss exponent'ı değiştir (n=2.5 vs 3.76). Sonuçlar nasıl değişiyor?

3. Robustness testi: eğitildiği senaryodan farklı senaryoda test et

10 UE ile eğitilmiş model'i 15 UE ortamında çalıştır. Generalize edebiliyor mu? (Muhtemelen edemez — bu da bir sonuç, raporlayın.)

| ÇIKTI | Edge case sonuçları + robustness analizi CSV. |
| --- | --- |

🟢 EMRE  Emre Can Tuncer

1. DQN vs Baseline karşılaştırma grafiklerini üret

Her senaryo için: grouped bar chart (4 yöntem × throughput), grouped bar chart (4 yöntem × fairness). Renk kodlaması: DQN=mavi, RR=gri, PF=turuncu, Random=kırmızı.

2. Convergence curve grafikleri

X: episode, Y: ortalama reward (100-episode rolling average). Her senaryo için ayrı grafik. Platoya ne zaman ulaştığını işaretle.

3. Per-UE throughput dağılımı grafikleri

Box plot: X ekseni = yöntem, Y = per-UE throughput. DQN'in dağılımı PF'ye göre nasıl? Outlier var mı?

4. İstatistiksel özet tablo

Tüm senaryo × tüm yöntem: avg throughput, std, avg fairness, std, improvement over RR (%). Bu tablo raporda merkezi figür olacak.

| ÇIKTI | results/ → tüm final grafikler (PNG, 300dpi) + özet CSV tablosu. |
| --- | --- |

⚡ ENTEGRASYON NOKTASI: Phase 4 sonu: Tüm deneysel sonuçlar tamamlanmış. Grafikler rapor kalitesinde. Ana bulgular net: DQN hangi senaryolarda ne kadar iyi/kötü?

| PHASE 5 | KOD TEMİZLİĞİ & RAPOR YAZIMI |
| --- | --- |

🔵 İSMAİL  İsmail Kabak

1. Agent kodunu temizle ve dokümante et

Her fonksiyona Google-style docstring ekle. Hiperparametre seçim gerekçelerini yorum olarak yaz.

2. Rapor: Methodology bölümü

MDP formülasyonu (S, A, R, P, γ), DQN mimarisi, loss fonksiyonu, eğitim prosedürü. Formülleri LaTeX ile yaz.

3. Rapor: Results bölümü — RL analizi

Convergence analizi, hiperparametre deneyleri tablosu, en iyi konfigürasyon seçim gerekçesi.

| ÇIKTI | Temiz agents/ kodu + rapor Methodology bölümü taslağı. |
| --- | --- |

🟡 BERK  Berk Hakan Öge

1. Environment kodunu temizle ve dokümante et

Docstring + type hint ekle. Kanal modeli parametrelerinin referanslarını (3GPP TR 36.873 vb.) yorum olarak belirt.

2. Rapor: System Model bölümü

Ağ modeli açıklaması, kanal modeli formülleri, simülasyon parametreleri tablosu, Figure 1 (system architecture — proposal'dakini güncelle).

3. README.md yaz

Kurulum (pip install -r requirements.txt), çalıştırma (python main.py --scenario a), proje yapısı açıklaması.

| ÇIKTI | Temiz env/ kodu + rapor System Model bölümü taslağı + README.md. |
| --- | --- |

🟢 EMRE  Emre Can Tuncer

1. Evaluation kodunu temizle

Grafik üretim script'ini tek komutla çalışır hale getir: python evaluation/generate_all_plots.py

2. Rapor: Introduction + Related Work

Problem tanımı, motivasyon, 2-3 related work (DRL-based RRM papers). Proposal'daki Motivation kısmını genişlet.

3. Rapor: Results bölümü — karşılaştırma analizi

Baseline vs DQN karşılaştırma tablosu, grafik yorumları, senaryo bazlı analiz. Her grafik için 2-3 cümle yorum.

4. Rapor: Conclusion + Future Work

Ana bulgular özeti, limitasyonlar (simplified model, no interference), future work (PPO, multi-cell, real traces).

| ÇIKTI | Temiz evaluation/ kodu + rapor Introduction, Results, Conclusion bölümleri. |
| --- | --- |

⚡ ENTEGRASYON NOKTASI: Phase 5 sonu: Kod temiz ve çalışır durumda. Rapor bölümleri birleştirilip gözden geçirilir.

| PHASE 6 | FİNAL — SUNUM HAZIRLIĞI |
| --- | --- |

🟣 ORTAK  Herkes

1. Raporu birleştir ve proofreading yap

Tüm bölümleri tek LaTeX/Word dosyasına birleştir. Figür numaraları, referanslar, format tutarlılığını kontrol et.

2. Sunum slaytları hazırla (10-15 slayt)

Slayt 1: Başlık. 2-3: Problem & Motivation. 4-5: System Model (Berk anlatır). 6-8: DQN Methodology (İsmail anlatır). 9-12: Results (Emre anlatır). 13-14: Conclusion & Q&A.

3. Canlı demo hazırla (opsiyonel ama etkileyici)

python main.py --demo → eğitilmiş agent'ı 10 step çalıştırıp sonuçları terminale yazdırır. Hoca impressed olur.

4. Olası sunum sorularına hazırlan

Her kişi kendi alanından gelebilecek soruları hazırlar. Kritik sorular: Neden DQN? Experience Replay neden gerekli? Real-world applicability? Scalability?

5. Prova yap

En az 1 kez tam prova yapın. Süreyi ölçün. Her kişi kendi bölümünü 3-4 dakikada anlatabilmeli.

| ÇIKTI | Final rapor (PDF) + sunum dosyası + temiz Git repo. |
| --- | --- |

TEKNİK KAVRAM KILAVUZU

Sunumda bilinmesi gereken her şey

Bu bölüm, projedeki tüm teknik kavramları "bunu bilmiyorsan 30 saniyede öğren" formatında açıklar. Sunumdan önce herkes bu kısmı okumalı.

5G & KABLOSUZ İLETIŞIM

gNodeB (gNB)  —  5G baz istasyonu.

4G'deki eNodeB'nin 5G karşılığı. Bir hücredeki tüm kullanıcılara hizmet veren ana anten/verici. Projede 1 tane var (single-cell senaryo).

💬 Sunumda: "Modelimizde tek bir gNodeB var, yani single-cell downlink senaryosu simüle ediyoruz."

UE (User Equipment)  —  Kullanıcının cihazı (telefon, tablet vs.).

gNodeB'den sinyal alan her cihaz bir UE. Projede N=10-20 UE var. Her birinin konumu, SNR'ı ve throughput'u farklı.

💬 Sunumda: "Her UE'nin baz istasyonuna uzaklığı farklı, dolayısıyla kanal kalitesi de farklı."

PRB / RB (Physical Resource Block)  —  5G'de zaman-frekans düzlemindeki en küçük ayrılabilir kaynak birimi.

Bir RB = 12 alt taşıyıcı × 1 slot (frekans × zaman). gNodeB, bu RB'leri UE'lere dağıtır. Projede 50-100 RB havuzu var. Scheduler'ın görevi: hangi RB hangi UE'ye gidecek?

💬 Sunumda: "Toplam 50 Resource Block'umuz var ve bunları 10 kullanıcıya optimal şekilde dağıtmaya çalışıyoruz."

Downlink  —  Baz istasyonundan kullanıcıya doğru veri akışı.

Uplink bunun tersi (kullanıcıdan baz istasyonuna). Bu projede sadece downlink'i modelliyoruz çünkü video streaming, web browsing gibi trafik ağırlıklı olarak downlink.

💬 Sunumda: "Downlink'e odaklandık çünkü mobil trafiğin büyük çoğunluğu downlink yönünde."

Path Loss  —  Sinyalin mesafe ile zayıflaması.

PL(d) = PL₀ + 10·n·log₁₀(d/d₀). PL₀: referans mesafedeki kayıp (128.1 dB). n: path loss exponent (3.76 — şehir ortamı). Mesafe 2 katına çıkınca sinyal ~11 dB zayıflar.

💬 Sunumda: "Log-distance path loss modeli kullanıyoruz. Bu, 3GPP standartlarına uygun basitleştirilmiş bir kanal modeli."

SNR (Signal-to-Noise Ratio)  —  Sinyalin gürültüye oranı. Yüksek = iyi kanal.

SNR = P_tx - PL(d) - N₀ (dB cinsinden). P_tx: verici gücü (46 dBm), N₀: termal gürültü gücü. SNR yüksekse kullanıcıya daha hızlı veri gönderilebilir. Yakın kullanıcı = yüksek SNR.

💬 Sunumda: "Her kullanıcının SNR'ı farklı. Yakın olanlar 20+ dB, uzak olanlar 5 dB civarında."

Shannon Kapasitesi  —  Bir kanaldan geçebilecek maksimum veri hızı.

C = B · log₂(1 + SNR). B: bant genişliği (Hz), SNR: lineer (dB'den dönüşüm: SNR_linear = 10^(SNR_dB/10)). Teorik üst sınır — gerçekte bunun %60-80'ine ulaşılır.

💬 Sunumda: "Shannon formülüyle her kullanıcının achievable rate'ini hesaplıyoruz. Bu, o kullanıcıya RB atandığında elde edebileceği maksimum throughput."

SCHEDULING ALGORITMALARI (BASELINE'LAR)

Round Robin (RR)  —  Herkese sırayla, eşit pay.

RB_0 → UE_0, RB_1 → UE_1, ..., tekrar başa dön. Kanal kalitesini hiç dikkate almaz. Çok adil ama throughput düşük çünkü kötü kanallı UE'lere de aynı kaynak veriliyor.

💬 Sunumda: "Round Robin en basit scheduler. Throughput'u düşük ama fairness'ı yüksek — bizim alt sınır referansımız."

Proportional Fair (PF)  —  Anlık iyi durumda olana öncelik ver, ama herkesi de unut­ma.

Priority = instant_rate / average_rate. Eğer bir UE'nin kanalı anlık olarak iyiyse ve uzun süredir az kaynak aldıysa, önceliği artar. 4G LTE'de gerçekten kullanılan endüstri standardı.

💬 Sunumda: "PF, pratikte en yaygın kullanılan scheduler. DQN'in PF'yi geçmesi projenin en önemli başarı metriği."

Jain's Fairness Index  —  0 ile 1 arası adaletlilik ölçüsü. 1 = tam eşit.

J = (Σxᵢ)² / (n · Σxᵢ²). Eğer herkes aynı throughput alıyorsa J=1. Eğer tek kişi her şeyi alıyorsa J=1/n. Telekomünikasyonda standart fairness metriği.

💬 Sunumda: "Jain's Index 0.95 üzeri iyi, 0.8 altı ciddi adaletsizlik demek."

REINFORCEMENT LEARNING KAVRAMLARI

MDP (Markov Decision Process)  —  RL probleminin matematiksel tanımı.

5 bileşen: S (state space), A (action space), R (reward function), P (transition probability), γ (discount factor). Markov özelliği: gelecek sadece şu anki state'e bağlı, geçmişe değil.

💬 Sunumda: "Problemimizi MDP olarak formüle ettik. State: ağın durumu, Action: RB dağıtımı, Reward: throughput + fairness."

Q-Value / Q-Function  —  Bir state'te bir action'ın ne kadar iyi olduğunun sayısal değeri.

Q(s, a) = bu state'te bu action'ı alıp sonra optimal davranırsam toplam ne kadar reward alırım? DQN, bu fonksiyonu neural network ile tahmin eder.

💬 Sunumda: "Q-value, agent'ın her durumda her aksiyonun uzun vadeli değerini öğrenmesidir."

DQN (Deep Q-Network)  —  Q-Learning + Neural Network.

Geleneksel Q-Learning'de Q-table var (her state-action çifti için bir değer). Ama bizim state space sürekli ve büyük → tablo tutamayız. Neural network, Q(s,a) fonksiyonunu approximate eder.

💬 Sunumda: "DQN'i seçtik çünkü state space'imiz sürekli. Tabular Q-learning ile 10^20 boyutlu bir tablo tutmamız gerekirdi."

Experience Replay  —  Geçmiş deneyimleri hafızada tut, rastgele örnekle.

Problem: ardışık deneyimler birbirine çok benzer (korelasyon). Neural network bunu ezberlemeye başlar, genelleştiremez. Çözüm: deneyimleri bir buffer'da biriktir, rastgele mini-batch sample et → korelasyon kırılır.

💬 Sunumda: "Experience replay, online RL'nin en büyük sorunlarından biri olan sample correlation'ı çözer. Buffer'dan rastgele örnekleyerek i.i.d. mini-batch'ler elde ediyoruz."

Target Network  —  Q-Network'ün 'donmuş' kopyası. Eğitim hedefini stabilize eder.

Sorun: Q(s,a)'yı güncellerken hedef (r + γ·maxQ(s',a')) da aynı network ile hesaplanıyor → hedef sürekli kayıyor (moving target). Çözüm: hedefi eski ağırlıklarla hesapla, periyodik güncelle.

💬 Sunumda: "Target network olmadan eğitim diverge ediyor. Her 1000 adımda target'ı güncelliyoruz."

Epsilon-Greedy (ε-greedy)  —  Keşif vs. sömürü dengesi.

ε olasılıkla rastgele action (exploration), (1-ε) olasılıkla en iyi bildiğin action (exploitation). Başta ε=1.0 (tamamen rastgele), zamanla ε→0.01 (neredeyse tamamen greedy).

💬 Sunumda: "Başlangıçta agent çok keşif yapar, zamanla öğrendiklerini kullanmaya başlar."

Convergence  —  Eğitimin 'tamamlandığı' nokta.

Episode reward'ları artık artmıyorsa model converge etmiş demektir. Convergence curve: X=episode, Y=ortalama reward. Düz çizgi = converge olmuş.

💬 Sunumda: "Modelimiz yaklaşık 3000 episode'da converge etti. Sonrasında marginal improvement çok düşük."

Discount Factor (γ / gamma)  —  Gelecekteki reward'ların şu anki değeri.

γ=0.99 → gelecek önemli. γ=0 → sadece anlık reward önemli. Projede γ=0.99 kullanıyoruz çünkü agent uzun vadeli throughput/fairness dengesini öğrenmeli.

💬 Sunumda: "Gamma 0.99 kullandık. Agent sadece anlık throughput'u değil, uzun vadeli kaynak dağılımını da optimize ediyor."

OLASI SUNUM SORULARI VE CEVAPLARI

"Neden DQN? PPO veya A2C denediniz mi?"

DQN discrete action space için en temel ve kanıtlanmış yöntem. PPO policy gradient tabanlı — sürekli action space için daha uygun. Bizim action space discrete (hangi UE'ye RB ata). Future work olarak PPO denenebilir.

💬 Sunumda: "DQN'i tercih ettik çünkü discrete action space'imiz için doğrudan uygulanabilir. PPO'yu future work olarak öneriyoruz."

"Bu gerçek bir 5G ağında çalışır mı?"

Doğrudan hayır. Modelimiz simplified: interference yok, tek hücre, sabit pozisyonlar. Ama yaklaşım transferable — daha karmaşık ortamlarla (ns-3, simuLTE) eğitilebilir.

💬 Sunumda: "Modelimiz proof-of-concept niteliğinde. Gerçek ağ simülatörleriyle entegrasyon future work kapsamında."

"Neden Jain's Index?"

Telekomünikasyonda en yaygın fairness metriği. Basit, anlaşılır, [0,1] arasında bounded. Alternatifler: min-max fairness, entropy-based fairness. Jain standart olduğu için seçtik.

💬 Sunumda: "Jain's Fairness Index, 3GPP ve IEEE literatüründe standart fairness ölçüsü."

"Eğitim ne kadar sürdü?"

Yaklaşık bilgileri verin: 5000 episode, episode başına ~50 step → toplam 250K step. GPU olmadan ~30-60 dakika, GPU ile ~10 dakika. Eğitim süresi O(episodes × steps × batch_size).

💬 Sunumda: "5000 episode eğittik, CPU üzerinde yaklaşık [X] dakika sürdü."

"State space'te ne var?"

Her UE'nin SNR'ı (N değer) + her UE'nin mevcut throughput'u (N değer) + RB doluluk vektörü (N_RB değer). Toplam boyut: 2N + N_RB. 10 UE, 50 RB → 70 boyutlu vektör.

💬 Sunumda: "State vektörümüz SNR bilgileri, throughput geçmişi ve kaynak doluluk durumunu içeriyor."